招标文件

招标编号：

项目名称： 鲁山县企业服务综合楼CFG桩 分包

招标人：  平煤神马建工集团土建处

日  期： 2013   年  9  月  9  日

- 投标人须知

1. 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号 |  |
| 2 | 项目名称 | 鲁山县企业服务综合楼 |
| 3 | 项目概况 | 建筑规模：地下一层，地上16层框架，建筑面积33640 m2 |
| 4 | 建设地点 | 鲁山县产业聚集区人民路以南、新兴路以西区域 |
| 5 | 招标人 | 平煤神马建工集团有限公司土建处 |
| 6 | 招标内容 | 企业服务综合楼CFG桩分包（含混凝土、水电费、税金、不包含剔桩头、桩间土、桩内出土、试桩、桩基检测，累计9500m） |
| 7 | 工期 | 开工日期：2013 年 9 月 15 日，竣工日期： 2013 年 10 月 5 日， 工期21天 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 安全标准 | 《建筑施工安全检查标准》《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 |
| 10 | 文明施工标准 | 合格 |
| 11 | 资格审查 | 已通过土建处2013年备案的专业分包企业 |
| 12 | 提交质疑文件时间 | 提交质疑文件时间（一式二份）：收到招标文件之日起3日内将质疑问题以书面形式提交给平煤神马建工集团土建处三项目 联系人：李 婷 联系电话：0375-3583621 |
| 13 | 投标报价 | 1. 投标报价包括投标人为实施和完成本合同所需的所有人、材、机、管理费、利润及迁移费（含进出场调转费）、测量、安全、缺陷修复、临时设施费、文明施工费、电缆费用、施工期抽水费用、二、三级配电箱费用、生活设施费、小型机具使用费、装卸费，材料的二次搬运费，行车干扰费，线路通车后三个月的维修费用、零星及辅助材料费以及本合同明示及暗示的一切风险等一切费用；空桩费不计，按有效桩长计算长度。 2. 投标报价应充分结合市场行情，按本企业自身实力确定，因市场价格变动可能遇到的一切风险与机遇，此价格均不得调整； 3. 投标报价中应充分考虑并包含本工程实际情况所增加的费用，包括但不限于二次场地倒运、施工现场建筑垃圾清理费、雨季施工措施及降效费、临时停水停电误工费、配合建设单位和投标人工作所作的工序调整； 4. 施工期间与工程施工有关的所有零星用工，如场内所有物资的装卸、运输及验收、垃圾清运、试验用工、安全及文明施工用工、成品保护用工等，均视为包含在所报单价内，现场不再签收任何零星用工。 |
| 13 | 栏标预算价 | CFG桩综合报价： 90 元/米 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法，最高分中标 |
| 15 | 投标文件数量 | 正本一份，副本三份，投标文件密封包装，封包的封口处应有投标人的盖章，封皮上写明招标编号、项目名称、投标人名称及盖章，并注明“《投标文件》开标时启封”字样。 投标人未按照上述要求密封包装，招标人有权拒绝接受投标。 |
| 16 | 投标截止期 | 2013 年 9 月 11 日 10 时 |
| 17 | 投标文件递交 | 递交地点：土建处二楼会议室 递交时间： 2013 年 9 月 11 日 10 时 |
| 18 | 开标时间及地点 | 地点：土建处二楼会议室 时间： 2013 年 9 月 11 日 10时 |
| 19 | 投标文件组成 | 投标函； 投标报价表； 项目管理机构配备情况表； 投入施工机械一览表； 资格证明文件（法定代表人授权委托书；营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、税务登记证以及组织机构代码证复印件；投标人企业情况表；业绩证明文件；其它有关资格、资质证明资料） |
| 20 | 施工现场条件 | 已达到施工条件，其余投标单位根据实际情况自行解决。 |
| 21 | 合同签订 | 1. 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程分包合同。中标人未在规定时间内与招标人签订分包合同的，视为放弃中标，招标人可将该分包工程授予综合得分第二名的投标人或重新招标。 2. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。 |
| 22 | 其他 | 投标委托：如投标人代表不是法定代表人，则须持有《法定代表人授权书》； 投标人领取招标文件和图纸时，收取招标文件及图纸费用500元整人民币(不退)； 投标费用：无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。 中标3日内与甲方签订协议并组织人员进场，4日内正式开工，否则甲方有权另行选择队伍。 |

2. 承包工作内容：

2.1 CFG桩含混凝土、水电费、税金、不包含剔桩头、桩间土、桩内出土、试桩、桩基检测。

2.2施工中现场甲方具体安排的设计变更或签证工程量（设计变更和签证不在工程价款之内）。

2.3机械设备和材料的场内外运输及装卸。

2.4施工现场建筑垃圾的清理打扫并清理到指定地点，安全文明施工。

2.5机械设备安装拆除、维修保养及操作。

2.6施工现场及生活区的临时电路、给排水布设安装。

2.7施工现场维护及安全防护。

2.8各项社会统筹保险费及培训费。

2.9包括除使用于工程上述工作内容不可拆卸之材料外所有机械、设备、周转材料、小五金，以及服务于机械设备和周转材料的损耗品等服务于该工程的物品供应。

2.10水电费按表计量，费用由分包方承担。

3.开标

3.1招标工作小组按《招标文件》规定的时间、地点组织公开开标。投标人的法定代表人或授权代表应携带本人居民身份证出席开标仪式并签到。

3.2开标时查验投标文件密封包装情况，确认无误后拆封唱标。

3.3招标工作小组在开标仪式上，将公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及招标人认为合适的其他内容，并做开标记录。

3.4投标人的授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核和签字确认。如发现与投标文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。

4.评标

4.1评标小组

评标小组根据处招标管理办法及相关规定组建，负责本次招标的评标活动，评选出并向招标人推荐第一和第二两名中标候选人。

4.2评标办法

本次评标采用  综合评分法  ，详见本章附录。

4.3投标文件符合性检查

依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.4详细评审

评标小组按照评标办法规定对投标文件进行详细评审。

4.5投标的澄清

(1)招标人有权就投标文件内容向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

(2)有关澄清的答复，投标人应以书面形式提交，并有投标授权代表的签字或盖章，该答复将作为投标内容的一部分。

(3)投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

4.6评标过程保密

(1)开标之后，直到发出中标通知书止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

(2)在评标过程中，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

附录：

评 标 办 法

(综合评分法)

1.评分因素权重：价格分值权重为70％；综合实力分值权重为10％；技术分值权重为20％。

2.投标人排名按总得分由高到低顺序排列，如遇总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，又遇总得分和投标报价相同的，按综合实力分得分由高到低顺序排列。排名第一者为第一中标候选人，排名第二者为第二中标候选人。

3.评分因素及规则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评 分 规 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力分 （10分） | 1 | 管理人员配备合理性 | 2 | 合理2～1分；一般1～0分； |
|  | 2 | 企业资质等级 | 2 | 合理2～1分；一般1～0分； |
|  | 3 | 信访稳定承诺 | 3 | 合理3～1分；一般1～0分； |
|  | 4 | 工程业绩 | 2 | 优秀者得2分； |
|  | 5 | 投标文件质量 | 1 | 视投标文件的规范性、完整性、准确性 优秀得1分； |
| 技术分 （20分） | 7 | 工程质量标准及保证措施 | 5 | 优5～4分；良3～2分；一般1～0分 |
|  | 8 | 工程进度及计划安排 | 5 | 优5～4分；良3～2分；一般1～0分 |
|  | 9 | 现场安全和文明施工管理 | 5 | 优5～4分；良3～2分；一般1～0分 |
|  | 10 | 施工设备配置方案及适用性 | 5 | 优5～4分；良3～2分；一般1～0分 |
| 价格分（70分） | 11 | 投标报价 | 70 | 基础分为50分（投标报价低于拦标价的） 每低于拦标价的0—20%，得分加0～20分，高于拦标价的 0—20%，得分减0～20分. 得分保留1位小数点 |

注：专家打分保留整数，平均分计算保留1位小数点。

- 投标文件格式

1.投标函

投 标 函

致：平煤神马建工集团有限公司土建处

<投标人全称>      授权  <授权代表姓名>  为授权代表，参加贵方组织的招标编号             的鲁山县企业服务综合楼CFG桩分包                                        项目有关的招标活动，并对《招标文件》规定的内容进行投标。为此：

1. 我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件及有关附件，提供《招标文件》规定的全部投标文件：《投标文件》正本一份，副本三份。

2.投标价为：人民币               元/M ， 总价             元。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    天内完成并移交全部工程，完成除主材（水泥、沥青砼、商品砼、粉煤灰、生石灰、地材等）以外的劳务作业及三钢、机械和辅材供应等内容。

4.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    天内完成并移交全部工程。

5. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6. 我方承认投标文件附录是我方投标文件的组成部分，并保证提供的所有资料和证明文件真实可靠，如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

7.保证遵守《招标文件》中的有关规定和收费标准。

8.保证忠实地执行双方所签的承包合同，并承担合同规定的责任义务。

9.其他承诺：

投 标 人：(盖章)

授权代表：(签字)

日    期：

2.报价单

报价单

| 项目名称 | 填报内容 | 报价说明 |
| --- | --- | --- |
| 承 包 价 | CFG桩分包 | 元/m |  |
|  | 机械 | 元/㎡ |  |
|  | 三钢 | 元/㎡ |  |
|  | 辅材 | 元/㎡ |  |
|  | 合计（含税） | 元/㎡ |  |
|  | 总价： 元 |  |
| 工期（天） |  |  |
| 质 量 |  |  |
| 文明施工 |  |  |
| 安 全 |  |  |
| 其他承诺 （资金、用工、信访稳定以及其他方面） |  |  |

说明：

1. 以上内容为实质性响应内容，投标人漏写或错写，将导致投标文件不予接受

2. 投标报价如果与单价不符，将可能导致开标价与签定合同价不一致。

投标人：_______________________（盖单位章）

投标人法定代表人或其授权委托人：                       （签字）

年    月    日

3. 项目管理机构的人员组成表

项目管理机构的人员组成表

| 序号 | 姓名 | 管理岗位 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.投入施工机械一览表

投入施工机械一览表

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：           <投标人全称>        法定代表人  <法定代表人姓名> 授权   <授权代表姓名>  为授权代表，参加招标编号为              的  鲁山县企业服务综合楼CFG桩 分包        项目的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人(盖章)：

日  期：

附：

授权代表姓名:

身份证号码:

职  务:

详细通讯地址:

邮政编码:

传  真:

电  话:

6.投标人企业情况表

投标人企业情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 资质等级/编号 |  | 法人营业执照号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 职称 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 职工人数 | 职工总人数： 人 其中：管理人员 员、技术人员 员、工人 员 |
| 近年完成的工程施工合同金额______________（万元） |
| 承包业绩 |
| 序号 | 日期 | 工程名称 | 工程地址 | 合同金额 （万元） |
| 公 司 概 况 |  |

投 标 人：(盖章)

授权代表：(签字)