天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程

## 招标文件

招标单位：河北天山实业集团建筑工程有限公司

招标时间：2020年 5月 28 日

目    录

一、招标邀请书

二、投标须知前附表

三、综合说明

四、投标须知

五、合同主要条款

六、开标、评标、定标方法及程序

# 七、中标通知书

# 八、附件

# 一、招标邀请书

致各参标单位：

现对天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程进行招标，具体事项如下：

一、请到指定地点领取招标文件；

二、投标保证金 ￥：每栋楼50000元整  。

三、招标时间： 暂定2020年 6 月26日 上午10：00 时（具体时间电话通知）；

四、领取招标文件地点：石家庄高新区天山科技工业园B座4层办公室；

五、现场踏勘：经招标人同意后由投标人自行安排现场踏勘，费用自行承担，风险自虑。

联系人：成栓；联系电话：13832326063。

六、投标截止日期：2020年6月 19 日上午11：00 时。

七、投标文件的递交：投标文件须密封后于开标当日投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

河北天山实业集团建筑工程有限公司

2020年 5 月 28  日

# 二、投标须知前附表

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程 |
| 2 | 招标方式：公开招标； |
| 3 | 评标办法：低价竞标，但不得低于工程成本价，首轮淘汰最高价。 |
| 4 | 承包方式：甲方负责采购钢筋、混凝土，其余包工包料。 |
| 5 | 招标范围：施工图纸及变更所示全部工程内容。具体详见招标图纸； |
| 6 | 报价方式：依据河北省2012定额相应取费标准进行报价（限价材料及税金不依据报价浮动），人工费执行石建价信[2020]1号文件执行，此后如遇政府政策性调整，按政府发布的最新文件执行，工程量据实结算。 |
| 7 | 工期：进场日期以甲方通知为准。工期：暂定D、K座主体封顶2021年10月31日 |
| 8 | 质量标准：达到质量评定省优等级并达到国家现行相关标准要求。 |
| 9 | 资金来源：企业自筹； |
| 10 | 投标单位资质等级要求：凡具有施工能力的中国境内企业，承认和履行招标文件中的各项规定者且具备专业施工资质均可参加投标。 |
| 11 | 投标有效期：从投标截止期（不含当日）30日历天内有效； |
| 12 | 投标文件份数：正本1份、副本1份、电子版一份（U盘装）； |
| 13 | 投标截止日期：2020年 6 月 19日上午 11：00 时； |
| 14 | 技术答疑： 2020年 6 月22日上午10：00 时前 |
| 15 | 招标负责人：成栓13832326063 项目联系人：秦延飞15333298958 技术负责人： |
| 16 | 开标地点：实业集团四楼会议室 开标日期：2020年 6 月 26 日上午 10 时； 开标要求投标单位法定代表人或授权委托人参加 |

# 三、综合说明

本工程采用公开招标的方式，选择报价合理、满足工期要求、质量、实力较强的施工单位中标。

# 1、编制依据：

# 本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》及本工程特点编制。

2、工程概况：

（一）、工程名称：天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程；

（二）、工程地址：石家庄市高新区；

（三）、结构类型：/

（四）、工程承包范围和内容：

（1）天山世界之门28#地主楼以及附属裙楼与地下车库的主体一次结构、二次结构、防水工程保护层施工、回填土施工、内审纪要、技术交底、建造标准及合同附件所示全部内容，按国家规范及施工工艺施工达到发包人要求的合格标准；

（2）施工交接部位自挖电梯基坑、集水坑、下沉柱墩土方及切割此部位桩头开始、铺褥垫层、混凝土垫层及其以上全部施工工程。(K座主楼部分自防水保护层开始，D座基础已浇筑完成）各单位工程分界以后浇带分界或根据现场情况确定。预留钢筋，满足甲方要求；

（3）现场文明施工所有路面硬化、临水、临电、临建、外网（铺装）队伍进场前路面的爆破施工垃圾外运、扬尘防治等全部由分包人负责，以满足政府要求为标准；

（4）按照发包人提供图纸及建造标准施工，图纸与建造标准有冲突的按照建造标准施工，建造标准未明确部位以施工图纸为准（注：所有工程施工前必须样板引路，现场安全文明施工必须按照《施工现场安全文明标准化手册》要求施工，并符合政府现行文明施工措施要求）；5、施工图纸上设备间内的设备基础、机房顶电梯设备用工字钢梁、支架等均由分包人负责，并配合水电分包单位进行洞口的预留预埋及。

（5）不含以下甲分包工程：水暖电、装修、人防、消防、喷淋、通风空调、弱电安装、室外管网、铺装绿化、门窗、外立面石材及幕墙及必须由政府部门施工的工程，开槽、地基处理、防水工程、护坡、电梯、原材料试验费（如一次检验不合格需要复验费用自负）、主体检验费。

发包人分包项：开槽、地基处理、护坡、电梯、原材料试验费（如一次检验不合格需要复验费用自负）、主体检验费。发包人分包工程的配合费及服务费已包含在工程价款内。                                        2、承包方式：此项目采用扩大劳务承包模式，甲方负责采购钢筋、混凝土，其余材料及所有机械设备由乙方承担。（主要材料、设备、成品、半成品需经甲方及监理认可后方可进场、检验、报验，主要设备产品必须具有国家权威部门认可的生产许可证等品质保证）。材料限定品牌见附表。

3、技术及质量要求

投标单位必须具备相应的施工安装资质，中标单位必须按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收标准》和《建筑工程施工质量验收规范》及建筑公司《建筑施工质量手册》施工，及发包人交房做法标准，有变更按照变更后施工，达到质量评定 省优 等级。现场安全文明施工达到 省级 安全文明工地，满足扬尘治理22条与12条规定，现场办公室临建要搭设双层硬防护。项目部人员配备必须完整的组织架构，设置专职质量员、安全员、测量员、实验员，执行建筑公司质量、安全现行管理规定。建设单位委托的检测单位不能检测的试验由分包单位负责，测量设备配置齐全必须有全站仪负责各楼座的定位放线。

4、验收标准：依据施工图纸及现行的验收规范标准验收，必须达到合格要求，验收如不合格，乙方负责返工，由此造成的一切责任、损失、费用均由乙方承担。

四、投标须知

# （一）、总则

1、投标人满足条件：

（1）、具有相应的施工资质（年检有效）；

（2）、本工程拒绝联合体投标、禁止转包。

（3）、其他条件

2、投标费用：

投标人应承担投标书编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

3、现场考察：

投标人对工程现场和周围环境进行踏勘、考察，以获取有关编制投标书和签署工程合同所需的各项资料，踏勘和考察现场的费用由投标人自行承担。

4、招标文件及附件是编制投标书的主要依据，与施工合同具有同等的法律效力。由于投标单位对招标文件的任何误解和忽略，导致投标失误或中标后发生任何风险，其责任由投标人自负。

# （二）、招标文件

# 1、招标文件内容

招标文件包括：本项目招标邀请函，投标须知前附表，综合说明，投标须知，合同主要条款，开标、评标、定标方法及程序，中标通知书，附件。

2、招标文件的修正

2.1在投标截止时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标方的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。对招标文件的修改，将以书面、传真、E-mail等形式通知已领取招标文件的每一个投标方。

2.2据此发生的补遗通知将构成招标文件的一部分，该补遗通知将以书面方式发给所有已领取招标文件的投标人（投标单位），补遗通知作为招标文件的组成部分，对投标人同样起法律作用。

2.3为了给投标人合理的时间，使之在编制投标书时把补遗内容考虑进去，招标单位可以按照投标须知规定的时间酌情延长投标截止日期。

2.4投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标方进行技术交流时，可用书面、传真、E-mail等形式通知招标方，但通知不得迟于开标日期前1天使招标方收到，招标方应用书面、传真、E-mail等形式作出答复，招标方将视情况确定技术交流的时间及地点，以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所取得同一招标文件的投标方。

# （三）、投标文件的编制

1、投标书的编制依据

国家现行工程规范、招标文件、招标图纸、招标文件补遗通知、答疑纪要等。

2、投标书的编制要求

2.1投标单位按招标文件要求的规定，编制投标文件“正本”一份， “副本”一份，电子版一份并明确标明 “正本”和“副本”标记。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.2投标文件正本和副本须加盖法人单位公章和法人代表印鉴。除法人代表签字外，其余文字、图表、数字等必须用电脑打印。

3、投标书的组成

投标人的投标书由正本、副本两部分组成。内容包括：投标文件封面；投标报价汇总表；企业法人营业执照(复印件)；资质证书（复印件)；安全生产许可证书(复印件)；项目经理证书（复印件）；法定代表人身份证明书；投标文件签署授权委托书；投标单位对招标文件的确认书；工期、质量、保修承诺书；不拖欠农民工工资承诺书；施工优势说明。

4、投标报价编制依据：

请各投标单位严格按照招标文件、招标图纸，结合自身施工能力及现行市场行情自主报价，招标人鼓励投标人诚实守信，合理报价，但对故意低于市场成本价的投标报价视为恶意竞争，作废标处理。设计变更、现场签证经甲乙双方核实无误后，工程结算时可按修改部分实际工程量调整。

5、投标文件的递交

5.1投标单位应将投标文件正、副本分开装订密封后递交，封套应保证其密封性并应加盖法人单位公章和法人代表印鉴做骑缝章。

5.2封套包装上注明“天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程”字样。

# 五、合同主要条款

1、承包方式：此项目采用扩大劳务承包模式，甲方负责采购钢筋、混凝土，其余材料及所有机械设备由乙方承担。（主要材料、设备、成品、半成品需经甲方及监理认可后方可进场、检验、报验，主要设备产品必须具有国家权威部门认可的生产许可证等品质保证）。材料限定品牌见附表。

2、工期：进场日期以甲方通知为准。工期：暂定D、K座主体封顶2021年10月31日

乙方自接到甲方书面通知之日起5日内进场，逾期甲方有权单方解除合同，损失由乙方承担。由于不可抗力、政府行政行为或甲方原因造成工期延误的，乙方需在以上情形发生之日向甲方发出书面告知函并附相应证据，在上述原因消除之日，乙方须立即复工，乙方认为需延长工期的，须在该不可抗力或影响施工进度的情形消除之日起 3 日内向甲方提交顺延工期申请书，经甲方总经理签字并加盖甲方公章确认同意后，工期可相应顺延。因以上情形造成的损失甲乙双方各自承担。乙方未在上述期限内向甲方提交顺延工期申请书的，视为不要求顺延工期。

3、合同价款：依据河北省2012定额相应取费标准进行报价（限价材料及税金不依据报价浮动），人工费执行石建价信[2020]1号文件执行，此后如遇政府政策性调整，按政府发布的最新文件执行，工程量据实结算。

4、合同履约保证金：投标方需在招标前缴纳投标保证金每栋楼5000元整。合同履约保证金数额经双方协商后确定。签订合同前先将此项目前期投入临建及其他临时设施费用付清。任何一方违约，致使另一方不能履行约定事项时，按照《中华人民共和国合同法》有关规定承担违约责任。

5、工程款付款方式：

付款方式 ：本合同款以转账支票或承兑汇票支付

付款节点：主楼单体工程一次结构施工至三层（不含裙楼，不含附属地下车库），15日内付至完成工程量价款的75%；裙楼及附属地下车库乙方每月25日上报进度预算，甲方15日内付至完成工程量价款的75%；

单体工程单栋三层以上每施工五层（不含裙楼工程）经发包人以及监理验收合格，15日内付至完成工程量价款的75%；主体封顶经发包人以及监理验收合格，15日内付至完成工程量价款的85%；单体工程二次结构施工至工程量的50%时经发包人以及监理验收合格，15日内付至完成工程量价款的75%；单体工程二次结构全部完经发包人以及监理验收合格，15日内付至完成工程量价款的75%。

工程达到竣工验收条件后，经验收合格，付至工程总价款的85%，结算完毕后（竣工验收后六个月内完成结算）付至结算价款的97%，剩余3%为质保金（质保金不计利息），质保金中的70%在主体工程两年质保期满后，无任何质量问题一次性付清；质保金中的30%在防水工程伍年质保期满后，无任何质量问题一次性付清。

承包人每次付款前15日分包人向承包人递交付款申请，注明已完成工程进度及已完工程的质量情况，承包人签字确认后，作为拨付工程款的依据。

承包人向分包人付款前， 分包人必须向承包人提供正式合法的增值税专用发票，否则承包人有权拒付工程款，且无须承担逾期付款责任。

如发现提供的票据为虚假（或无效）发票，必须于通知之日，退回支付的当笔款项，并按该款项额的10%支付违约金。逾期退款的，每逾期一日，须按当笔款项总额的万分之二给付违约金。并承担由此造成的一切损失（包括税务部门的行政处罚）。

与工程竣工相关的发包人或承包人分包工程未完工，不视为此工程竣工，付款及结算方式按未竣工执行。

现场自勘，风险自虑。现场临建及其设施基坑围挡防护已施工完成的费用有分包负责，没有施工的按照甲方要求进行完善。现场办公临建需要搭设防护棚，办公室必须安装投影仪。

施工中所有使用的周转设备及工具优先使用天山租赁公司的设备及工具。

总包负责协调各专业分包队伍的施工顺畅，无配合费用。

材料品牌不够三家的施工班组可以找其他厂家经甲方对比确认。

| 序号 | 名称 | 可选择的品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SBS防水卷材 | 江苏凯伦防水、河北洁朗特、承德隆兴、河北豫源双赢 |
| 2 | 电线、电缆 | 亚星、南洋、新宝丰以及发包人指定品牌 |
| 3 | 涂料 | 立邦、铃鹿以及发包人指定品牌 |
| 4 | 外墙门窗以及幕墙 | 天山门窗 |
| 5 | 钢筋 | 邯钢、首钢、唐钢、2672、承钢、宣钢 |
| 6 | 地下室门 | 发包人指定样品 |
| 7 | 水表 | 发包人指定样品以及品牌 |

为便于双方核价，特对容易产生分歧的工程子目按约定如下：

（1）混凝土面抹防水腻子套用B5-285子目

（2）地下室外墙防水聚苯板保护层套用“屋面保温聚苯板 干铺”子目。

（3）基础垫层、室内外回填按一般建筑工程计价取费，塔吊基础套用的钢材、砼、模板、砌砖子目按建筑工程土石方、建筑物超高、垂直运输、特大型机械场外运输及一次安拆工程计价取费。

（4）钢筋工程量计算规则设置要求：钢筋按中心线计算工程量，钢筋根数按四舍五入+1计算工程量。

（5）墙体拉结筋及构造柱、窗台板、过梁、圈梁等需按设计进行钢筋预埋，如发包人同意采用植筋方式也只是对施工工艺的认可，发包人有权按预埋方式计算费用，不另计植筋费用（因发包人的设计变更原因导致需要植筋的除外）。

（6）仅地下室部分接触土壤的外墙使用的对拉螺栓给予计费，套用定额子目A12-215，数量按签证计算，其他部位采用的对拉螺栓均不予计费。

（7）混凝土泵送费不管采用何种泵送方式按发包人限价执行。

（8）在墙体不同介质交接处抹灰需加钉钢丝网的，如果造价信息无同规格钢丝网价格，钢丝网价格以发包人认价为准。

（9）施工措施用筋，以现场签证方式计量。

6、违约责任：任何一方违约，致使另一方不能履行约定事项时，按照《中华人民共和国合同法》有关规定承担违约责任。

六、开标、评标、定标办法及程序

1、开标

1.1招标方按照招标文件规定的时间、地点自主进行开标。评标委员会成员由招标单位有关人员组成；

1.2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

2、评标

2.1评标、定标以会议的形式进行，投标人须随时解答开标过程中各评委的疑问；

2.2评委的确定：本次招标评委由五名以上成员组成，均为我公司相关工作人员；

2.3评标方式：低价竞标，但不得低于工程成本价，首轮淘汰最高价。

2.4评标程序及方法：

采用两个阶段评标的评标方式，第一阶段初步评审，初步评审是评标委员会对投标文件是否响应招标文件的要求进行初步审查；第二阶段详细评审，详细评审主要针对投标书根据评标方法和评标标准进行的评审。

本工程招标进行三次报价（含标书报价），第一次标书报价淘汰一位报价最高者，第二次报价淘汰一位报价最高者，第三次报价经评委评议后确定入围单位。

2.4.1初步评审，评标委员会对投标文件是否响应招标文件的要求进行初步审查，出现下列情况之一，按废标处理、投标保证金不再退还。

①、投标书未按本竞标文件要求整理密封的；

②、中标后放弃中标资格，不再签订合同的；并取消该单位在本集团公司三年内投标资格；

③、发现竞标单位为陪标的，取消该单位在本集团三年内的投标资格；

④、准时开标，如未按时到达的投标单位取消其投标资格并不退保证金；

⑤、未按甲方规定范围进行报价的。

⑥、被视为无效标书的；

⑦、第二次报价高于第一次报价的。

无效标书为：

（一）、投标文件未按规定要求密封的；

（二）、投标文件逾期送达的；

（三）、参加竞标会的被授权代表未携带授权委托书、身份证及身份证印件的；

（四）、未按要求携带证明资料的；

（五）、出现雷同投标书的。

2.4.2详细评审，详细评审主要针对投标书根据评标方法和评标标准进行的评审。评标委员会成员对投标单位进行询问，由投标单位拟派业务（项目）经理或技术负责人对评委提问进行回答。

2.5投标的澄清

2.5.1招标方有权就投标文件中含糊之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方的要求业务经理或授权代表现场解答和澄清；

2.5.2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并作为投标文件的一部分；

2.5.3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

3、定标

经综合评审后，综合得分排名前两名的候选人为中标候选人，经最终技术和商务谈判七日内确定中标单位并对投标文件进行封存。

3.1、中标通知

3.1.1在开标后七个工作日内，招标方以书面、邮件、信息等形式通知所选定的中标单位。对未中标单位不做未中标解释，投标保证金无息退还；中标单位在合同签订后无息退还投标保证金或转为进场材料保证金。

3.1.2中标通知书将作为中标单位的中标依据，并作为双方签订合同的一个组成部分。

3.2、签订合同

中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签订合同，具体条款双方另行协商，如中标方不执行，视为放弃中标，则依次由第二候选人中标。

4、本招标文件所有附件，均为本招标文件不可分割的组成部分，均与本招标文件具有同等的法律效力。

5、其它说明：本文件的解释权属于招标单位。

七、中标通知书

（中标人全称）：

经过河北天山实业集团建筑工程有限公司招标小组的认真评审，确定贵公司为天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程的中标人。

请贵司接到本《中标通知书》后在  5   天内与河北天山实业集团建筑工程有限公司接洽合同签订事宜。

特此通知。

联系人：成栓 联系电话：13832326063

河北天山实业集团建筑工程有限公司

日期：     年   月   日

八、附件

1、投标文件封面；

2、投标报价汇总表；

3、企业法人营业执照(复印件)；

4、税务登记证（复印件）；

5、组织机构代码证（复印件）

6、资质证书（复印件)；

7、法定代表人身份证明书(身份证复印件)

8、投标文件签署授权委托书(身份证复印件)

9、投标单位对招标文件的确认书；

10、制作安装周期、质量、售后承诺书；

11、公司业绩表；

12、印模留存单

河北天山实业集团建筑工程有限公司

天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼

与地下车库工程

投标文件

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

授权代表（签字）：

联系方式：               （手机)

（固话）

（传真）

投标时间：   年   月   日

| 法定代表人身份证明书 |
| --- |
| 1 | 投标单位全称： |  |
| 2 | 实体性质（国有/私营）和上级主管公司（如果有）： |  |
| 3 | 投标单位地址： |  |
|  | 传真： |  | 电话： |  |
| 4 | 创建时间/地点： |  |
| 5 | 开户银行： |  |
| 6 | 注册资金（人民币）： |  |
| 7 | 投标单位法定代表人： |  | 性别： |  | 年龄： |  |
| 8 | 投标单位法定代表人职务： |  |
| 9 | 经营许可证（签署机关/时间/有效期）： |  |
| 我方在此确认上述表格内容的真实有效。 投标人： （盖公章 ） 日 期： 年 月 日 |

投标单位对招标文件的确认书

河北天山实业集团建筑工程有限公司：

我公司认真研究了贵单位天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程招标文件，完全同意全部规定，现予以确认，若我公司中标，我们承诺将忠实地履行投标书的全部内容，在规定的时间内与招标人签订工程承包合同，承担承包方的全部责任与义务。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时间：   年  月  日

工期、质量、保修承诺书

河北天山实业集团建筑工程有限公司：

通过对招投标文件的仔细阅读和理解，并结合我单位的实际情况，我们对天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程中标做出如下承诺：

1、对合同条件的承诺：承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束。

2、工期承诺：如果我们中标本工程，我们保证在接到进场通知后，在规定的时间内开工，并保证按期完成全部工程施工。

3、质量承诺：保证按照招标文件的技术要求和质量要求进行施工，确保本工程达到 _ _     工程标准。安全承诺：确保无重大责任事故发生，达到_     安全文明工地，与总包单位和谐共处。

4、保修承诺：我方承诺在合同规定的保修期内，对本工程的任何质量缺陷及由此造成的后果负责。

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时间：   年  月  日

不拖欠农民工工资承诺书

河北天山实业集团建筑工程有限公司：

通过对招标文件的仔细阅读和理解，并结合我单位的实际情况，我们对天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程中标作出如下承诺：

对合同条款的承诺：承认并接受贵方（招标文件）的要求和合同条件的约束。

不拖欠农民工工资承诺：如果我们中标本工程，我们保证甲方拨付的工程款及时足额的用于甲方发包的工程项目建设，并保证农民工工资的足额发放。决不将本工程项目资金挪作于该工程项目建设无关的资金支付上。如本公司拖欠工人工资，贵公司可以从应支付给本公司的工程款中直接扣除并代表本公司支付给工人作为工人工资。

（投标人可补充其它承诺）

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时间：   年  月  日

公司近三年工程业绩表

| 序号 | 工程日期 | 工程名称 | 工程地点 | 工程内容 | 工程面积 | 工程质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时间：   年  月  日

附件

乙方自购材料规格型号明细表

| 工程类别： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规定品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：如材料表中未标明的材料，参考施工图纸，也需计算在乙方应采购的材料范围内，材料需满足图纸要求。所有材料必须经甲方及监理方事前认定生产资质和产品质量后方可进场使用，并接受甲方及监理方的监督，乙方对材料质量、材料数量及保管负全部责任。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时间：   年  月  日

附件

印模留存单

河北天山实业集团建筑工程有限公司：

我公司承建贵公司天山世界之门项目28#地块K座、D座、E座主体以及附属裙楼与地下车库工程，为确保合同执行过程中的印章安全，现将我公司印章进行留存，便于贵公司比照。

公司公章：                      公司法人章：

公司财务章：                    公司项目部章：

公司合同章：